
深圳地铁前海时代售楼处

拆除工程

比
选
文
件

深圳地铁集团有限公司

2020年5月
目  录
第一章  致参选人
第二章  参选须知
第一节 参选须知前附表

第二节 否决性条款摘要

第三节 分段限时投诉的规定

第四节 综合说明

第五节 开标、评标

第六节 参选文件格式

第三章  合同部分


第一章  致参选人
本比选文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。
比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求参选人必须完全响应本比选文件的实质性内容。
领取了本比选文件的正式参选人，如不递交参选文件，应于收到比选文件 3 个工作日内向比选人作出书面说明，如参选人不在规定时间内作出书面说明或者说明的理由不被比选人认可的，比选人将有权拒绝该参选人参加比选人其他项目的比选。
比选人(盖章)：深圳地铁集团有限公司

比选人地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦24楼

邮政编码：518026
联 系 人：        刘天晨、孙涛         

联系电话：       0755-23882852    82769515    
日   期：       2020年5月      
第二章  参选须知

第一节 比选须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1 
	项目名称
	深圳地铁前海时代售楼处拆除工程

	2 
	项目地点
	深圳市前海片区梦海大道东侧，前海时代项目白地（宗地号T201-0071）7-2号地块内

	3 
	范围及服务要求
	范围：前海时代售楼处所属范围

服务要求：1、拆除售楼处建设范围内除低压配电柜的所有构造物、树木、土方等；2、全场拆除至售楼处半地下室原地面标高，拆除后的裸土地面，用防尘网进行覆盖；3、拆除的钢材、电缆等由拆除单位按市场价进行回收，抵扣相应拆除款；4、所有构配件、建筑垃圾全部运出场地，报价已含所有费用；5、工程完工后做到工完场清，场地内不能有垃圾杂物，移交时场地环境和售楼处周边场地须基本一致。

	4 
	资金来源
	企业自筹

	5 
	资格审查方式
	无

	6 
	服务期限
	自2020年8月15日至2020年9月30日，共47日历天

	7 
	报价货币
	人民币

	8 
	参选文件的份数
	七份(一正六副)

	9 
	比选文件的质疑
	参选单位如对比选文件有质疑，需在截标前12天提出。过期比选人有权不再处理。

	10 
	比选文件的修改
	比选人如认为比选文件需要修改，应在截标时间前5天内告知所有参选单位。

	11 
	参选文件封装要求
	1.参选文件必须参照第六节格式、顺序编制并装订成册。
2.参选文件必须密封包装，密封袋封口处盖骑缝章。
3.对于因参选文件标识不清、密封不严等导致的不利后果由该参选人自负。
4．参选文件需装于资料袋内，专人送达指定地点。电报、电话、传真形式的报价概不接受。

	12 
	报价要求
	深圳地铁前海时代售楼处拆除工程通过公开比选的方式，采用综合评估法确定中选单位，总费用上限价为-450932.39元（参选人支付给比选人450932.39元。其中：工程费用-512147.10元，施工方案专家评审费10000.00元，暂列金额51214.71元），最终费用以中标价格为准，总价包干。

暂列金额为不可竞争费。

	13 
	参选文件有效期
	180个日历天，从参选文件递交截止之日算起。

	14 
	是否允许提交备选方案
	□允许参选单位提交替代方案；

■不允许参选单位提交替代方案；

	15 
	合格参选人数量要求
	提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。

	16 
	组建评审委员会    
	评审委员会小组构成： 7 人。

	17 
	评审方法
	■综合评估法

□最低价法

□抽签法

□其他：综合评分法

	18 
	评审细则
	详见第五节

	19 
	签订合同
	确定中选人30天内

	20 
	合同方式
	总价包干合同。

	21 
	比选文件领取时间
	20 20 年 6 月 9 日至 6 月 28 日(上午9：00—12：00，下午14：00—18：00，节假日除外)，地铁官网自行下载

	22 
	递交参选文件截止时间及地点
	20 20 年 6 月 29 日上午 9:30    (北京时间)。
深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 21 楼

	23 
	现场踏勘
	比选方不组织统一现场踏勘，参选人可自行前往踏勘。

	24 
	开标时间及开标地点
	开标时间：20    年  月  日上/下午      (北京时间)。
开标地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦    楼

	25 
	投标担保
	人民币：1.00 万元（大写：人民币壹万元整）
担保形式：

■银行保函(由投标人基本账户开户银行所在网点或其上一级银行机构出具)

	26 
	履约担保
	金额：5 AUTOTEXT  input437 \* MERGEFORMAT 万元

	27 
	
	收到中标通知书后7个工作日内向招标人提交履约担保

	
	
	担保形式：
由☑ AUTOTEXT  input438 \* MERGEFORMAT 银行 □ AUTOTEXT  input439 \* MERGEFORMAT 专业担保公司出具的保函


第二节 否决性条款摘要
本章节是本项目比选文件(含比选文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：参选文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，比选文件的其他任何情形均不得作否决处理。比选文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、参选文件不予受理的情形(由比选人的工作人员判定)
1、在比选须知第二十二条规定的递交参选文件截止时间以后送达或未送达指定地点的；
2、未按比选须知第十一条的规定密封、标识和骑缝加盖参选人公章的；
二、无效标的情形(由评标委员会判定)
参选文件有下列情形之一的，按无效处理：
1、参选文件未按比选文件的规定加盖参选人公章的；或未经参选人法定代表人或其授权代表签字的；或由授权代表签字但未随参选文件一起提供“法人代表授权委托书”原件的；
2、参选人以他人名义参选的。
三、废标的情形(由评标委员会判定)
1、参选文件中的报价超过比选文件要求的报价上限的；
2、参选人拒不按照要求对参选文件进行澄清、说明、补正，或不接受对参选文件的计算错误进行修正后的参选报价；
3、参选单位的参选函不符合比选文件要求的；

4、参选文件未按规定的格式填写或前后内容不一致或关键字迹模糊、无法辨认的；
5、违反国家有关法律、法规和有关要求的
四、其他不予受理、无效标、废标情形
        /                                    

第三节 分段限时投诉的规定

为保证比选参选活动廉洁高效，打击比选参选活动中违反法规行为，维护比选参选活动中各当事人的合法权益，特提醒各参选人注意 “分段限时投诉的规定”，本项目比选参选各阶段的投诉超过该规定要求投诉时效的，比选人或主管部门将不受理。下面是“比选参选分段限时投诉的规定”。
一、对比选文件内容的投诉时限：比选文件发布后二日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

二、对资格后审结果或开标结果的投诉时限：开标结束前当场向现场监管人员提出，可以口头投诉方式。

三、对评审结果投诉时限：确认中选人前。

四、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。

对违反招标投标法律、法规规定，对串通参选，或者参选人以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选，或者参选人以向比选人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中选，或者比选人在评标委员会依法推荐的合格参选人以外确定中选人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。
第四节 综合说明

一、项目概况和比选主要内容

1、项目概况    
深圳地铁前海时代售楼处拆除工程

前海时代售楼处位于深圳市前海片区梦海大道东侧，前海时代项目白地（宗地号T201-0071）7-2号地块内，于2014年建成并投入使用，售楼处用地面积为8419.28㎡,售楼处建筑面积为6651.85㎡，为大跨度钢结构工程，售楼处大堂高度为21.3m，最大跨度约为21m，包括地上两层及半地下室。

2、比选主要内容
（1）、拆除售楼处建设范围内除低压配电柜及主电缆外的所有构造物、树木、土方等；

（2）、全场拆除至售楼处半地下室原地面标高，拆除后的裸土地面，用防尘网进行覆盖；

（3）、拆除的钢材、电线等由拆除单位按市场价进行回收，抵扣相应的拆除款；

（4）、所有构配件、建筑垃圾全部运出场地，报价已含所有费用；

（5）、工程完工后做到工完场清，场地内不能有垃圾杂物，移交时场地环境和售楼处周边场地须基本一致。

具体需满足发包人相关工作要求、工程量清单要求。
二、服务期限 
自2020年8月15日至2020年9月30日，共47日历天，以比选人通知为准。 
三、工作质量要求

本工程属于拆除项目，工程完工后做到工完场清，场地内不能有有垃圾杂物，移交时场地环境和售楼处周边场地基本一致，即为合格。

四、合格参选人条件    

公司必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构,公司注册成立时间不得晚于2017年1月1日。建筑工程施工总承包资质三级及以上或钢结构二级专业承包资质及以上。中标后，投标人应按照“深建质安〔2019〕121号 深圳市住房和建设局关于进一步强化拆除工程安全管理的紧急通知”的要求确定具备建筑废弃物综合利用能力的施工企业对废弃物进行回收（提供承诺书[格式自拟,加盖公章]）。

 五、拟投入本项目管理人员资质要求  

	职位
	资质要求
	备注

	项目负责人
	二级注册建造师及以上

(建筑工程)
	

	安全员
	建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及项目从事安全生产管理工作的专职人员
	

	施工员
	工程类助理工程师及以上
	


六、报价说明

1、现场为深圳地铁前海时代售楼处，报价清单中的单价应包括现场查勘、人工费、材料设备费、机械费、施工措施费、施工水电费（包括夜间施工照明费用）、渣场弃渣费用、临时停水停电引起的误工及窝工补偿费、建筑垃圾清运费、管理费、利润、检测、保险费、税费、利润、风险及合同明确或必然包括的所有一切风险、责任和义务等所有的费用。报价应包括为完成比选文件及所确定的比选范围内的所有内容。
2、参选人在报价中应充分考虑因施工周期延长所带来的人工、材料、机械台班单价上涨的各种风险。一旦中标后，不因任何原因进行调整。

3、比选文件报价清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包括在清单的其他单价或合价之中，同时参选人应清楚地加以说明。

4、比选人提供的工程量清单及数量是参选人报价的共同基础，不被理解是对比选人要求工作内容的全部定义，参选人可根据原始图纸及现场踏勘情况自行补充。
5、施工方案专家评审费单独列项，如果没有使用该费用，在结算时予以扣除。

6、暂列金额为不可竞争费，是发包人为可能发生的费用而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过发包人发出。暂列金额不作为结算的依据。
第五节 开标、评标
一、开标

1、比选人将于前附表中规定的时间和地点举行开标会议。

2、开标会议由比选人主持，由监审人员监督所有参选文件的密封和标记情况，经确认无误后，比选人当众拆封所有参选文件。按规定提交合格的撤回通知的参选文件不予开封，并退给参选人。

二、评标

(一)总则
1、为保证项目评审工作的公开、公平和公正，使评审工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、信誉好的单位承办本工作，特制定本评审细则。
2、提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。
(二)综合评估法

1、在开标前由比选人根据本比选文件组建评标委员会，评标委员会由7名评审专家组成。

2、评审原则：对参选人提交的文件等进行综合评审，以“综合评估法”推荐1名中选候选人。
3、评审委员会职责
(1)按本评审细则对参选人的参选文件进行客观、公正的评审。
(2)向深圳市地铁集团有限公司呈报评选结果。
4、评审细则

(1)首先对参选文件进行符合性审查，其次通过符合性审查对各参选人的技术标（方案合理性、项目管理人员的配置及要求、公司业绩等）进行综合评分，得分分数前5名的有效参选人方可进入下一阶段商务标的评审（若出现得分并列导致大于5家的情况，则并列的有效参选人共同进入下一阶段商务标的评审），最后以技术标得分分数前5名的有效参选人所报的次低报价（即参选人支付给比选人金额次高）为满分且为基准价得分，按下列公式计算：

Fn=50-50×│Sn-Sj│/Sj

其中：Fn— 第n参选人的商务得分

Sn— 第n 参选人的报价

Sj—技术标得分分数前5名的有效参选人所报的次低报价（即参选人支付给比选人金额次高）

最后评审委员会以综合评分方式(综合评分最高有两家或两家以上单位时，以技术标高者为先。技术标得分相同的，再抽签确定。)确定中选候选人。
(2)参选文件有比选文件第三章“否决性条款”第三条规定情形之一的，按废标处理。

(三)最低价法

       /                                             
(四)抽签法

       /                                             
(五)其他

       /                                             
三、评选报告
评审委员会负责编制评标报告，评标报告应包括以下内容：
(1)评审工作情况；
(2)评审结果；
(3)评审委员会签字；
(4)监督人员签字。
四、中选结果
经评审确定的中选候选人将按比选人内部程序上报审批通过后，将与中选候选人签订合同，未中选单位不另行通知。

表1.符合性审查表
符合性审查表
项目名称：深圳地铁前海时代售楼处拆除工程

	序号
	评分内容
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	投标人4
	投标人5

	1
	参选文件是否按比选文件的规定加盖参选单位公章的；或是否经参选人法定代表人或其授权代表签字的；或是否由授权代表签字但未随参选文件一起提供“法人代表授权委托书”原件的
	
	
	
	
	

	2
	参选文件中的报价是否超过比选文件要求的报价上限的，报价上限为-450932.39元（参选人支付给比选人不低于450932.39元）
	
	
	
	
	

	3
	是否提供投标担保
	
	
	
	
	

	4
	参选单位的参选函是否符合比选文件要求的
	
	
	
	
	

	审查结论
	
	
	
	
	


说明：1、审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示。
      2、只有全部项目通过初步审查时，结论为“通过”，否则为“未通过”。
评委签名： 
监督签名：                               日期：         年    月    日                                                                                

表2. 综合比选评分表
深圳地铁前海时代售楼处拆除工程综合比选评分表

	序号
	评分内容
	权重
	评审标准
	分值
	评委

打分
	备注

	1
	施工方案
	30
	1、施工工艺及流程详尽、清楚、技术方案切实可行，科学合理，且对项目有针对性7~12分

2、施工工艺及流程缺乏合理性，技术方案一般，无针对性3~6分

3、施工工艺及流程缺乏描述不到位，技术方案缺乏可行性1~2分
	12
	
	

	
	
	
	1、安全文明、应急施工措施详尽、可行，满足项目要求5~6分

2、安全文明、应急施工措施一般，基本满足项目要求3~4分

3、安全文明、应急施工措施不能满足项目要求或没有1~2分
	6
	
	

	
	
	
	拟投入的主要机械设备型号及配备情况：

1、 满足要求7分

2、 基本满足要求2~6分

3、 无配备表或不满足要求0~1分
	7
	
	

	
	
	
	进度计划安排详尽、合理、满足比选要求，有横道图5分，合理性一般或缺少横道2~4分，无进度计划或计划不满足项目要求0~1分
	5
	
	

	2
	项目管理

人员
	8
	近三年(2016年12月1日起)担任过拆除工程的项目负责人,得5分，不满足0分。
	5
	
	

	
	
	
	项目管理人员满足要求、证书齐全3分，每缺1项扣1分
	3
	
	

	3
	公司业绩
	12
	有深圳市近三年(2017年12月1日起)的售楼处、厂房、民用建筑等的拆除业绩，拆除面积1000平米以上每个得3分，1000平米以下每个得1分，满分12分
	12
	
	

	4
	服务报价
	50
	以技术标得分分数前5名的有效参选人（若出现得分并列导致大于5家的情况，则并列的有效参选人共同进入下一阶段商务标的评审）的服务报价中的次低价（即参选人支付给比选人金额次高）作为评标基准价Sj

Fn= 50-50×│Sn-Sj│/Sj

其中：

Fn— 第N 参选人的报价得分；

Sn— 第N参选人的报价；

Sj—基准价（即参选人支付给比选人金额次高）；
	50
	
	

	总 得 分
	


说明：1、公司业绩需提供合同复印件并加盖公章。

      2、需提供“项目管理人员配备情况表”，人员资格证书复印件并加盖公章。
评委签名： 
监督签名：                                        日期：        年    月    日                                                                                     

第六节 参选文件格式
一、技术标书
1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 法定代表人资格证明书原件
3、 企业资质证书复印件（加盖公章）
4、 法定代表人授权委托书原件（若有）
5、 项目团队架构及人员配置
6、 项目负责人工作年限及业绩证明（加盖公章）

7、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

8、 投标保函

9、 公司业绩
10、技术方案
二、商务标书
1、 承诺函
2、 价格清单
三、担保书格式
1、 不可撤销履约保函
深圳地铁前海时代售楼处拆除工程

参选文件
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
1、 技术标格式

技术标书目录
1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 法定代表人资格证明书原件
3、 企业资质证书复印件（加盖公章）
4、 法定代表人授权委托书原件（若有）
5、 项目团队架构及人员配置
6、 项目团队主要人员简历
7、 技术方案
深圳地铁前海时代售楼处拆除工程

参选文件
技术标书
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
1、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）
2、 法定代表人资格证明书原件

法定代表人资格证明书
单位名称：                                                      

地    址：                                                      

姓名：             性别：     年龄：       职务：               

系                                               的法定代表人。
特此证明。
参选单位(盖章)：        [参选单位名称]                

日         期：           年        月        日
3、 企业资质证书复印件（加盖公章）

4、 法定代表人授权委托书原件（若有）

法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我            (姓名)系                           
                          (参选单位名称)的法定代表人，现授权委托               (姓名)为本公司参加  深圳地铁前海时代售楼处拆除工程            项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。
代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
参选单位(盖章)：                                                
法定代表人(签字或盖章)：                                        
授权委托日期：             年       月       日
备注：（报价文件若非法人代表签字的，必须提供）

5、拟委派本项目的团队架构及项目组工作人员配置方案
项目管理人员配备情况表
	编号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业特长
	本项目分工
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6、 项目负责人工作年限及业绩证明(加盖公章)

	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模(造价)
	在拆或已拆完
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

主要工作人员简历表
编号：
	姓名
	
	性别
	

	文化程度
	
	从事相关
工作年限
	
	出生年月
	

	本项目
职位
	
	毕业院校
专业及时间
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	政治面貌
	

	工作单位
	
	聘任时间
	

	联系电话
	
	
	

	代表性业绩
	项目名称
	业主名称
	承担工作
	工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8、投标保函

投标保函
保函编号：__________
致______________________________(下称受益人)：
鉴于_____________________________(下称被保证人)将于_______年____月____日参加贵方的____________________________________工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：
一、本保证担保的担保金额为______(币种)______元(小写)_____________(大写)。
二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日)，延长投标有效期无须通知我方。
三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；
3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
六、本保证担保项下的权利不得转让。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人(盖章)：___________________________________________________
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：_______________________
单位地址：________________________________________________________
邮政编码：___________电话：_________________传真：________________
日期：__________年______月______日
(本保函失效后，请将原件退回我方注销)
注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。
8、 公司业绩

（公司在深圳区域的售楼处、厂房、民用建筑等的拆除业绩(提供相关证明材料扫描复印件，如合同关键页[包括但不限于名称、委托内容（同时含有“营销中心拆除”或“销售中心拆除”或“厂房拆除”或“工程拆除”等工作内容关键字）、签订日期、盖章页等）]、实景图等证明文件，并加盖公章)

公司深圳市近三年（2017年12月1日起）类似工程项目业绩一览表
	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模(面积)
	在拆或已拆完
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9、 技术方案

（包括但不限于：①、施工工艺、流程；②、阶段性人员投入情况；③、安全文明施工保障措施；④、应急预案；⑤施工进度计划；⑥、拟投入的主要机械设备配备情况等）

二、商务标书格式

深圳地铁前海时代售楼处拆除工程

参选文件
商务标书
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
商务标书目录
1、承诺函
2、价格清单
1、承诺函格式
参选函

致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“  深圳地铁前海时代售楼处拆除工程        ”比选文件，我方愿以合同总价                元(小写￥          )，包干价的形式，为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成  深圳地铁前海时代售楼处拆除工程比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
　　4、如果我方中选，我方保证在          年           月         日即可开始为                 本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。
　　5、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为。
6、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
7、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其授权代表签名(或盖章)：                       
参选单位盖公章：                                                
参选日期：                                                    
注：未按照本参选函的格式要求填写报价书的，将视为不满足比选文件要求，从而导致该报价人的参选文件无效。
2、价格清单格式
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：按附件工程量清单格式填报。

参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法人代表或授权代理人：
日  期：     年    月     日
三  担保书格式
不可撤销履约保函
保函编号：
致       （下称受益人）：
鉴于       （下称被保证人）已与贵方签订了       工程的施工合同（下称合同），工期自       至       。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保证：
一、本保证担保的最高担保金额为人民币            元（小写）
       （大写）。
二、本保证担保的保证期间自   年   月   日至   年   月   日。（保函有效期至发放工程竣工验收合格证书后六个月时止。 ）
三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后  五  个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
五、本保证担保项下的权利不得转让。
六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

本保函至发放竣工验收合格证书后3 个月内一直有效。
保证人：       （盖章）
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：       
单位地址：       
邮政编码：电话：传真：       
日期：       
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

第三章  合同部分
正本(副本)

深圳地铁前海时代售楼处

拆除工程合同
合同编号：
	甲方：
	                        

	乙方：
	                        


二〇二〇年    月
本合同甲方委托乙方完成深圳地铁时代售楼处拆除工程的工作(以下简称“本项目”)，并支付费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，签订本合同，并由双方共同恪守。

一、项目概况
项目位于深圳市前海片区梦海大道东侧，前海时代项目白地（宗地号T201-0071）7-2号地块内，拆除项目为深圳地铁前海时代售楼处。

二、工程范围

拆除深圳地铁前海时代售楼处范围内除低压配电柜及主电缆外的所有钢结构、楼板、屋面板、砖砌体、混凝土结构、回填物、树木、土方等，现状场地清理及地面修整等在拆除后恢复至售楼处半地下室原地面标高。工程完工后做到工完场清，场地内不能有有垃圾杂物，裸土地面用防尘网进行覆盖，移交时场地环境和售楼处周边场地须基本一致。

三、合同价款

1、合同类型：总价包干合同

2、合同总价款为人民币          元整(小写：RMB        元)，不含税价    元，增值税税额    元。

3、施工方案专家评审费单列，如果没有使用该费用，在结算时予以扣除。

4、合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。

四、工期与质量

1、质量：本属于拆除项目，工程完工后做到工完场清，场地内不能有有垃圾杂物，移交时场地环境售楼处周边场地基本一致，即为合格。

2、工期：暂定自2020年8月15日至2020年9月30日，共47日历天（以甲方实际通知入场为准）。

3、质保期：本项目属于拆除工程，工完场清，不设保修期。

五、甲方与乙方
(一)甲方义务与工作：
1、甲方义务：甲方应履行本合同所约定的全部义务。甲方应按本合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款及其它应支付的款项。
2、甲方工作：甲方应按合同约定完成以下工作：
⑴负责向乙方移交相关施工场地，为乙方提供水电接口和道路通行条件，使施工场地具备施工条件。
(2)负责施工围挡工程相关方案、执行标准的管理工作。
(3)派驻现场代表和施工监理，代表甲方履行合同约定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除乙方应承担的任何责任。
(4)审批乙方计量支付、结算和工程进度款等的申请。
(5)甲方和乙方约定甲方应做的其他工作。
(二)乙方义务与工作：
1、乙方义务：乙方应履行本合同所约定的全部义务。乙方应负责做好合同约定的工作，精心组织施工，按时完成本工程及其在保修期内对工程的修复。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。
2、乙方工作：乙方应按合同约定完成以下工作，除本合同另有约定外，乙方完成本合同约定的工作所需费用均已包含在合同价款中，包括但不限于如下工作：
⑴服从甲方工程师的安排与协调，严格按经监理审批通过且经专家论证通过的施工方案实施；服从甲方整体工期的安排，确保按期完工。
(2)根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定组织施工，办理相关手续；施工过程中因乙方原因出现任何安全、质量事故和不文明施工行为，责任由乙方承担，按深圳地铁现行相关质量、安全及工程考核管理规定执行。
(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)等的保护工作。
(4)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(5)自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题，负责办理施工所需的各类手续，包括各类押金,负责与前海局、街道办等相关部门做好沟通协调。
(6)按工期节点做好现场的围蔽施工，并确保施工围挡的完好性。

(7)双方在本合同履行过程中，若产生争议、纠纷(包括但不限于对本合同条款的理解、费用款项的支付等存在争议)，争议、纠纷的解决不得影响工程的进度，乙方不得以此为由采取消极怠工、擅自停工等行为，否则乙方应向甲方支付人民币3000元/天的违约金，因乙方原因导致甲方办公室等处被围攻、静坐等情形发生，情节轻微，未造成影响，每发生一次乙方向甲方支付人民币5000元的违约金；若情节较重(甲方工作受到影响等乙方未及时主动劝阻并将问题及时解决的)，每发生一次乙方向甲方支付人民币10000元的违约金，甲方保留进一步追究法律责任的权利。
 (8)甲方和乙方约定乙方应做的其他工作。
六、工程管理人员
(一)甲方代表：姓名：          ；联系电话：               
通讯地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦；邮编： 518026 
(二)项目经理：
姓名：           ；联系电话：             
通讯地址：                               ；邮编：          
(三)监理工程师：姓名：          ；联系电话：               
通讯地址：                               ；邮编：          
七、工程变更
1、乙方不得随意对经监理方、发包方审批及专家论证通过的方案进行变更，若确有需要，须按甲方所颁发的工程变更管理办法执行，未经甲方批准的工程变更乙方不得实施，否则不予计量支付。
2、因乙方原因导致的工程变更而发生的费用，由乙方自行承担，工期不予顺延。因为乙方的原因导致本工程技术标准降低、建设规模或工程范围缩减而发生的变更，应核减合同价款并承担违约责任。
3、工程变更价款的确定方法
(1)合同价格构成中的工程量清单项目单价中已有适用于变更工程的项目单价，按已有的项目单价确定变更价款。
(2)合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。
(3)合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法：
1)按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》(深建规﹝2015﹞5号)执行。材料、设备按本办法询价的，该材料、设备价不再按中标净下浮率进行下浮。
2)根据工程变更资料、现行的清单定额标准、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程中标净下浮率等资料确定变更价款：
3)无法套用相应消耗量或定额标准的，由承、发包双方协商确定，如双方无法达成共识，则按甲方的其他工程合同价执行。
八、竣工验收
本属于拆除项目，工程完工后做到工完场清，场地内不能有有垃圾杂物，移交时场地环境和售楼处周边场地基本一致，即为合格。

九、工程款支付
1、本工程合同不设预付款；

2、乙方收到甲方中标通知书后七个工作日内提供一份五万元的履约保函给甲方；

3、乙方进场施工第十天，支付至合同价（不含暂列金）的50%给甲方；

4、乙方进场施工第三十天，支付至合同价（不含暂列金）的80%给甲方；

5、乙方进场施工第四十天，支付至合同价（不含暂列金）的100%给甲方；
6、拆除完成后所有构件、垃圾全部运出场地且验收合格后两个月内，办理完结算手续，乙方支付完全部结算价款。

7、本合同价款的每一笔支付均由甲方根据合同规定向乙方提供与付款金额相等的增值税专用发票，乙方在7日内将费用支付进甲方指定开户行和账号；
十、工程结算
工程竣工验收合格且甲方接收后30天内，乙方向甲方提交竣工结算书及完整的结算资料。
乙方不得高估冒算，如乙方结算的送审价高出甲方审定价10%，乙方按以下方式承担违约金：违约金＝(乙方送审造价－甲方审定价×1.1)×5%，在结算造价中以违约金形式扣除，并降低乙方在甲方供应商评估体系的排名。
在以下情况下，甲方可启动强制单方面结算机制：1、乙方在工程竣工验收合格且甲方接收后30天内未向甲方提供竣工结算书及完整结算资料的；2、乙方在工程竣工验收合格且甲方接收后30天内已向甲方提供竣工结算书及完整结算资料，经甲方审核后认为不符合要求，退回要求乙方重做，乙方在甲方退回后15天内未重新向甲方提供竣工结算书及完整结算资料的；4、拆除完成后所有构件、垃圾全部运出场地且验收合格后两个月内，未办理完结算手续。

最终结算价款以经甲方审定或政府相关部门审定(审计)的合同结算结果为准。
十一、违约与争议解决
因乙方原因在施工过程中发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、工期延误、未严格按专家审批通过的方案施工、乙方未按合同约定完成工作义务等均视为乙方违约，乙方除按下列方式承担违约责任外，甲方保留更换乙方的权利。
(一)发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、未严格按专家审批通过的方案施工等，乙方每次向甲方支付违约金，按地铁相关制度实施，并赔偿因此给甲方造成的损失；
(二)乙方不能按甲方要求完成工程，每延误一日乙方向甲方支付违约金3000元(工期违约金最高不超过合同暂定价款的10%，具体延误以相关纪要等书面文件为依据，如遇到政府、地铁集团相关部门检查，出具了整改文件，需严格执行整改文件的时限要求，每超出一天，处罚5000元，并按规定追究责任)，如造成甲方损失的，乙方应承担给甲方造成的损失；
(三)合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，可提交有关主管部门调解。如调解仍未能达成一致意见时，提交甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他约定
(一)由于不可抗拒的自然原因(如台风、地震、火灾等)对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。
(二)因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
(三)在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。
十三、合同份数
本合同正本 2份，双方各执 1份。副本 14份，甲方执 10份，乙方执 4份，均具同等效力，自双方签字或盖章之日起生效。
十四、附件
/

	业主：
	深圳市地铁集团有限公司
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦
	
	

	电    话：
	0755-23992600
	传    真：
	0755-23992555

	开户银行：
	招商银行深圳分行益田支行
	开户全名：
	深圳市地铁集团有限公司

	账         号：
	755904924410506
	邮政编码：
	518026

	项目主管部门经办人及电话： 
	0755-82769515
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及

电话:
	
	合约部门审核人：
	

	承包商：
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账    号：
	
	邮政编码：
	

	承包商经办人：
	
	承包商经办人电话：
	

	合同签署地点：
	深   圳
	
	

	时      间：
	2020年   月    日
	
	


签订日期：      年   月  日
签订地点：深圳市

7
1

