
深圳地铁前海时代项目7-2号地块

开工土方清表工程

比选文件
深圳市地铁集团有限公司
2020年11月
目  录
1

第一章  致参选人

2

第二章  参选须知

1

第一节 参选须知前附表

4

第二节 否决性条款摘要

6

第三节 分段限时投诉的规定

7

第四节 开标

9

第五节 资格后审

9

第六节 符合性审查

10

第六节 评标

21

第七节 参选文件格式

23

一、资格审查文件格式

30

二、承诺函格式

33

三、技术标书格式

2

四、商务标书格式

5

第八节  比选须知补充条款

7

第三章  合同部分

10

一、工程概况

10

二、工程承包范围

12

三、合同价款和履约保函

13

四、工期和质量

13

五、发包人与承包人

15

六、工程管理人员

15

七、工程变更

16

八、竣工验收

16

九、工程计量与工程款支付

17

十、工程结算

17

十一、违约与争议解决

17

十二、其他约定

17

十三、合同份数

17

十四、附件



第一章  致参选人
本比选文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。
比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求参选人必须完全响应本比选文件的实质性内容。
领取了本比选文件的正式参选人，如不递交参选文件，应于收到比选文件 3 个工作日内向比选人作出书面说明，如参选人不在规定时间内作出书面说明或者说明的理由不被比选人认可的，比选人将有权拒绝该参选人参加比选人其他项目的比选。
比选人（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

比选人地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦

邮政编码：518026
传    真：                         
联 系 人：                         

联系电话：                        

E-mail：                           
日    期：                           
第二章  参选须知

第一节 参选须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1 
	项目名称
	深圳地铁前海时代项目7-2号地块开工土方清表工程

	2 
	项目地点
	深圳市南山区

	3 
	比选范围
	深圳地铁前海时代项目7-2号地块开工土方清表工程，包括但不限于7-2地块场地平整、场内乔木处理、原有售楼部遗留结构拆除、生活区板房基础及通道砼破除外运、临时道路路面砼破除外运、垃圾清运等，为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工、协调及安全等，及其与其他单位配合施工在内的各方面的措施，详见图纸和工程量清单。

	4 
	资金来源
	自筹100% AUTOTEXT  input368 \* MERGEFORMAT 

	5 
	采用的币种
	人民币

	6 
	工程质量
	合格

	7 
	工期要求
	65日历天

暂定自2020年12月25日至2021年2月28日（具体开工日期以监理工程师的开工令为准）

	8 
	参选人资格要求
	资质等级:地基基础工程专业承包三级及以上 AUTOTEXT  input376 \* MERGEFORMAT 
联合体投标：○ AUTOTEXT  input43 \* MERGEFORMAT 接受    ⊙ AUTOTEXT  input42 \* MERGEFORMAT 不接受
其他：

安全员要求：建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书。

其他要求： 

投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的具备独立法人资格的企业，注册且连续正常执业三年以上，公司地址在深圳市内或设有办事处;

不接受联合体投标，母、子公司只允许一家公司参与报价；同一法人代表，只接受一家投标；  AUTOTEXT  input429 \* MERGEFORMAT 

	9 
	参选人项目经理
要求
	项目经理：具备中级工程师职称

其他：/        AUTOTEXT  input432 \* MERGEFORMAT 

 AUTOTEXT  input432 \* MERGEFORMAT 

	10 
	资格审查方式
	资格后审

	11 
	工程量的确定方法
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

	12 
	工程计价方法
	综合单价法

	13 
	参选报价要求
	投标报价上限为：
□ AUTOTEXT  input378 \* MERGEFORMAT          AUTOTEXT  input379 \* MERGEFORMAT 万元  ☑ AUTOTEXT  input380 \* MERGEFORMAT 公示招标控制价净下浮 /  AUTOTEXT  input381 \* MERGEFORMAT %

	14 
	投标担保
	投标保证金额: 3 AUTOTEXT  input386 \* MERGEFORMAT 万元
担保形式： AUTOTEXT  input556 \* MERGEFORMAT 银行保函（银行出具的投标保函） AUTOTEXT  input565 \* MERGEFORMAT 

	15 
	参选文件组成及份数
	第一部分：资格审查文件，9份（一正八副）；

第二部分：承诺函原件、法定代表人授权委托书原件（若有），1份；
第三部分：技术标，9份（一正八副）；

第四部分：商务标，9份（一正八副）；

上述四部分须分别装袋密封 

	16 
	参选文件封装要求
	1．参选文件必须参照第六节格式、顺序编制并装订成册。
2．参选文件必须密封包装，密封袋封口处盖骑缝章。
3．对于因参选文件标识不清、密封不严等导致的不利后果由该参选人自负。
4．参选文件需装于资料袋内，专人送达指定地点。电报、电话、传真形式的报价概不接受。

	17 
	踏勘现场
	详细地点：深圳市南山区梦海大道深铁前海时代项目7-2地块 AUTOTEXT  input409 \* MERGEFORMAT 

	18 
	领取比选文件地点
	网上获取电子文件，获取网址为http://www.szmc.net，含图纸。

	19 
	参选文件递交
	地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦24楼成本合约部 AUTOTEXT  input434 \* MERGEFORMAT  

截止时间： 2020年    月    日 9  时 30分 AUTOTEXT  input435 \* MERGEFORMAT 

	20 
	参选文件有效期
	180个日历天，从参选文件递交截止之日算起。

	21 
	资审时间及地点
	时间：2020 年   月   日 10 时 00 分（北京时间）。
开标地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦    楼

	22 
	开标时间及地点
	时间：2020 年   月   日 11 时 00 分（北京时间）。
开标地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦    楼

	23 
	合格参选人数量要求
	提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定服务单位。

	24 
	评审方法
	☑ AUTOTEXT  input556 \* MERGEFORMAT 综合评估法

□最低价法

□抽签法

□其他：                 

	25 
	履约担保
	金额：中标价的10% AUTOTEXT  input437 \* MERGEFORMAT 

	26 
	
	担保形式：
由☑ AUTOTEXT  input438 \* MERGEFORMAT 银行 □ AUTOTEXT  input439 \* MERGEFORMAT 专业担保公司出具的保函

	27 
	发出中标通知书及
签订合同
	中标结果公示期满后30日内（因投诉暂停的除外）。

	28 
	比选文件的质疑
	/

	29 
	比选文件的修改
	比选人如认为比选文件需要修改，应在截标时间前5天内告知所有参选单位。


第二节 否决性条款摘要
本章节是本项目比选文件(含比选文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：参选文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，比选文件的其他任何情形均不得作否决处理。比选文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
一、开标阶段参选文件不予受理的情形（由比选人的工作人员判定）
1、逾期提交参选文件的；

2、未按比选须知规定密封、标识和骑缝加盖参选人公章的；

二、符合性审查阶段参选文件不予受理的情形（由比选人的工作人员判定）
1、资格审查不合格的；
2、参选文件未按比选文件的规定加盖参选人公章的；

3、或未经参选人法定代表人或其授权代表签字的；或由授权代表签字但未随参选文件一起提供“法人代表授权委托书”原件的；
4、未按比选文件要求提交投标担保复印件并加盖公章的；
5、参选文件中的报价超过比选文件要求的报价上限的；

6、参选文件承诺的工期超过比选文件中工期要求的；

7、《参选承诺函》不符合比选文件要求的；

三、评标阶段有关废标的情形（由评标委员会判定）
1、参选人的清单和比选文件清单不一致情形；

2、参选报价中擅自修改比选文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价和合价的，如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、暂列金额等；
3、参选人拒不按照要求对参选文件进行澄清、说明、补正，或不接受对参选文件的计算错误进行修正后的参选报价；
4、参选文件未按规定的格式填写或前后内容不一致或关键字迹模糊、无法辨认的；
四、其他不予受理、无效标、废标情形
   无                                          

第三节 分段限时投诉的规定

为保证比选参选活动廉洁高效，打击比选参选活动中违反法规行为，维护比选参选活动中各当事人的合法权益，特提醒各参选人注意 “分段限时投诉的规定”，本项目比选参选各阶段的投诉超过该规定要求投诉时效的，比选人或主管部门将不受理。下面是“比选参选分段限时投诉的规定”。
一、对比选文件内容的投诉时限：比选文件发布后五日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

二、对资格后审结果和开标结果的投诉时限：开标结束前当场向现场监管人员提出，可以口头投诉方式。

三、对评审结果投诉时限：确认中选人前。

四、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。

对违反招标投标法律、法规规定，对串通参选，或者参选人以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选，或者参选人以向比选人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中选，或者比选人在评标委员会依法推荐的合格参选人以外确定中选人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。
第四节 开标
一、开标

1、 比选人将于前附表中规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有参选人代表参加。未参加开标会的参选人，视为其认可开标程序和结果。

2、 参加开标会议的参选人只能委派一名代表，且必须是参选人法定代表人或授权代表。法定代表人或授权代表须携带本人有效身份证明。

3、 开标会议由比选人主持，由参选人监督所有参选文件的密封和标记情况。按规定提交合格的撤回通知的参选文件不予开封，并退给参选人。

4、 比选人将作开标记录，并由参选人签字确认，以存档备查。开标会结束后，比选人代表将所有参选文件移交资格审查委员会。

二、投标担保

1、 参选人应在递交投标文件的同时提交一笔不少于法律法规规定数额的投标保证金（不得超过招标项目估算价的2%）或等同投标保证金的投标保函，作为其投标的一部分。投标担保是为了避免比选人因参选人的行为而蒙受损失，比选人可根据本须知规定的条件没收投标保证金或投标保函。

2、 参选人应按前附表要求提交投标担保，无需同时提供银行上下级关系隶属证明或基本账户开户证明，中标后可根据比选人要求补充相关证明材料。
3、 投标保函的格式见第七节—参选文件格式。如果参选人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中对实质性内容的要求，并且须经过比选人确认同意。投标保函应在投标有效期满后28天内继续有效。

4、 参选人应将纸质保函以复印件加盖公章的形式作为资格审查文件的组成部分，纸质保函原件在中标候选人确定后由比选人收取。
5、 对于未能按要求提交投标担保的，参选文件将按有关条款不予受理。
6、 未中标的参选人的投标担保将按照招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还。

7、 出现下列情形之一时，比选人应当在7天内退还投标人的投标担保：

2 中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；

⑵招标过程中招标活动因正当理由被比选人宣布终止；

⑶招标失败需重新组织招标；

3 投标有效期满而投标人不同意作出延长。

8、 参选人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收。给比选人造成的损失超过投标担保金额的，参选人还应当对超过部分给予赔偿。

1 参选人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；

2 参选人在投标有效期内撤回其投标文件；

3 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

4 参选人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的。

第五节 资格后审

1、 资格审查由比选人组成的资格后审委员会负责，在开标后比选人对各参选人资格进行审查。

2、 资格后审委员会由3名以上单数的比选人代表组成。

3、 资格后审委员严格对照比选公告中要求的参选人资格条件，逐个审查参选人递交的资格审查文件，审核判断参选人是否满足该资格条件。

4、 审查过程中如出现疑问，资格后审委员可要求参选人进行澄清说明，并根据比选公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合比选公告设置条件的，应当向参选人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。

5、 参选人应准备相关原件以备查验。

6、 拟进行资格后审澄清、答辩的代表由比选人核对身份。
7、 资格后审委员会要求参选人进行澄清、答辩，但参选人在比选人规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，资格后审委员会将可能作出不利于参选人的判定。

8、 全部参选人的资格审查材料审查完毕后，资格后审委员会出具资格审查报告。资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。

第六节 符合性审查
首先由比选人组建的比选工作小组（3人）对各家参选人的文件进行符合性审查，具体审查内容如下：

1、 参选文件是否按要求加盖参选人公章的；
2、 参选文件是否经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或由委托代理人签字但是否随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；
3、 参选人的报价是否不高于控制价上限的；
4、 《承诺函》承诺的工期是否不超过比选文件中工期要求的；
5、 《承诺函》格式是否符合比选文件要求的；

参选人提供的比选文件中有上述任意一项情形为“否”的，视为符合性审查不合格，参选人的参选文件不被比选人受理。
第六节 评标
（一）总则
1、为保证项目评审工作的公开、公平和公正，使评审工作规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、信誉好的单位承办本工作，特制定本评审细则。
2、提交合格参选文件的参选人原则上不少于3家。少于3家时，比选失败，比选人有权重新组织比选或采取其他方式确定单位。
（二）综合评估法

1、在开标前由比选人根据本比选文件组建评标委员会。评标委员会由  9  名评审专家组成。

2、评审原则：对参选人的技术标、商务标等进行综合评审，以“综合评估法”推荐1家中选候选人。
2、评标委员会职责
（1）按本评审细则对参选人的参选文件进行客观、公正的评审。
（2）向深圳市地铁集团公司呈报评选结果。
3、评审细则
评标委员会对通过符合性审查的各参选人的技术、商务进行综合评比，最后评审委员会以综合评分方式确定中选候选人。 
评委从技术标和商务标进行综合评分，满分为100分。
（1）技术标，结合工程实际进行技术方案评分，总分50分。

技术评分表
	序号
	评分内容
	权重
	评审标准
	得分
	

	1
	企业资质
	10
	1.地基基础工程专业承包三级得8分；
2.地基基础工程专业承包二级得9分；
3.地基基础工程专业承包一级得10分。
	
	

	2
	施工方案与技术措施
	15
	1.施工方案及施工方法先进可行，投入机械、技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产合理的得8～15分；

2.施工方案及方法可行，投入机械、技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产一般的得1～7分；

3.无施工方案与技术措施的得0分。
	
	

	3
	项目管理团队情况
	15
	1.项目负责人经验较丰富，作为负责人承担过3年内深圳区域单项合同不小于500万的土石方工程案例3个，得15分；

2.项目负责人经验较丰富，作为负责人承担过3年内深圳区域单项合同不小于500万的土石方工程案例2个，得12分；

3.项目负责人经验较丰富，作为负责人承担过3年内深圳区域单项合同不小于500万的土石方工程案例1个，得10分；

4.项目负责人未承担过500万的同类工程案例不得分。

5.项目管理团队按要求（第八节比选须知补充条款9）配置齐全，得5分，每缺1项扣1分。

上述分值可以累加，但不得超过15分。

时间：合同签订时间或中标通知书发出时间为准。在建项目提供合同或中标通知书，已完工项目提供工程验收报告（均提供复印件加盖公章）。
	
	

	4
	同类工程业绩
	10
	投标人从2017年11月12日以来（以合同签订日期为准）承担的同类工程：

1.在深圳市有合同额在500万以上的土石方工程业绩，每个得2分； 

2.其余情况均不得分；

上述分值可以累加，但不得超过10分。

注：要求提供施工合同扫描件，加盖公章。
	
	

	合计
	
	50
	
	
	


各评委评出各有效参选文件的得分后，算术平均后计算出各参选人技术标书评审得分。

（2）商务标，总分为50分，以参选人所报的“次低价”为满分且为基准价，若次低价同时为最高价或次高价，则以最低价为基准价且为满分，按下列公式计算：

Fn=50-50×│Sn-Sj│/Sj

其中：Fn— 第n参选人的商务得分

Sn— 第n 参选人的报价

Sj—参选人所报的次低价

当报价的数字与中文大写不一致时，以价低者为准

（3）按参选人的最终得分值由高到低排列名次，排名第一的推荐为中选候选人。若最终得分相同的，以技术标得分高者排在先；技术标得分相同的，则以报价低者为先；若报价仍一致，再抽签确定中选候选人。

（4）评分分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
（5）参选文件有比选文件第三章“否决性条款”第三条规定情形之一的，按废标处理。

（三）最低价法

（四）抽签法

（五）其他

四、评选报告
评审委员会负责编制评标报告，评标报告应包括以下内容：
（1）评审工作情况；
（2）评审结果；
（3）评审委员会签字；
（4）监督人员签字。
五、中选结果
经评审确定的中选候选人将按比选人内部程序上报审批通过后，将与中选候选人签订合同，未中选单位不另行通知。

六、合同签订
比选人确定中选人后，将按照本比选文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除中选，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。
七、其它

表1.  开标记录表
开标记录表
比选项目名称：
日期： 2020年   月   日

	序号
	项目
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	

	一
	参选文件在截止时间前送达指定地点
	
	
	
	
	

	二
	参选文件（技术标、商务标）按规定密封
	
	
	
	
	

	参选人签名确认
	
	
	
	
	


记录人签名：
复核人签名：
监督人签名：
日期：     年    月    日

表2.资格审查表
资格审查表
项目名称：                               
	序号
	参选人
	参选人营业执照
	参选人资质证书

地基基础专业三级资质
	拟派项目经理的职称证
	拟派安全员的安全生产考核合格证
	投标保函
	是否合格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、满足比选文件要求的资格条件时，则审查通过用“○”表示；不满足比选文件要求的资格条件时，则未通过用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
      2、只有全部项目通过审查时，结论为“合格”，否则为“不合格”。
审核人签名： 

监督人签名：
                                                           日期：        年    月    日
表3：                                 符合性审查表
项目名称： 

	序号
	项目名称                       参选人
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	

	1
	参选文件按要求加盖参选人公章
	
	
	
	
	

	2
	参选文件经法定代表人或其委托代理人签字，或由委托代理人签字并随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件
	
	
	
	
	

	3
	参选人的报价不高于报价上限
	
	
	
	
	

	4
	参选文件承诺的工期不超过比选文件中工期要求
	
	
	
	
	

	5
	《承诺函》格式符合比选文件要求
	
	
	
	
	

	评审结论：
	
	
	
	
	


说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。
比选工作小组（签名）：       

监督（签名）：                                                        日期：     年    月    日

表4.综合评分汇总表
                   项目综合评分汇总表

	序号
	参选人
	技术评分
	商务评分
	综合评分
	排序
	备注

	1
	
	
	
	
	
	综合评分=技术评分×技术权重   +商务评分×经济权重   

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                   日期：               
监督人员签名：                                               日期：               
表5. 综合比选评分表

综合比选评分表
	序号
	评分内容
	权重
	评审标准
	分值
	得分

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	企业资质
	10
	1.地基基础工程专业承包三级得8分；

2.地基基础工程专业承包二级得9分；

3.地基基础工程专业承包一级得10分。
	10
	
	
	
	
	

	2
	施工方案与技术措施
	15
	1.施工方案及施工方法先进可行，投入机械、技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产合理的得8～15分；
2.施工方案及方法可行，投入机械、技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产一般的得1～7分；
3.无施工方案与技术措施的得0分。
	15
	
	
	
	
	

	3
	项目管理团队情况
	15
	1.项目负责人经验较丰富，作为负责人承担过3年内深圳区域单项合同不小于500万的土石方工程案例3个，得15分；

2.项目负责人经验较丰富，作为负责人承担过3年内深圳区域单项合同不小于500万的土石方工程案例2个，得12分；
3.项目负责人经验较丰富，作为负责人承担过2年内深圳区域单项合同不小于500万的土石方工程案例1个，得10分；

4.项目负责人未承担过500万的同类工程案例不得分。

5.项目管理团队按要求（第八节比选须知补充条款9）配置齐全，得5分，每缺1项扣1分。

上述分值可以累加，但不得超过15分。
时间：合同签订时间或中标通知书发出时间为准。在建项目提供合同或中标通知书，已完工项目提供工程验收单（均提供复印件加盖公章）。
	15
	
	
	
	
	

	4
	同类工程业绩
	10
	投标人从2017年11月12日以来（以合同签订日期为准）承担的同类工程：
1.在深圳市有合同额在500万以上的土石方工程业绩，每个得2分； 
2.其余情况均不得分；
上述分值可以累加，但不得超过10分。
注：要求提供施工合同扫描件，加盖公章。
	10
	
	
	
	
	

	5
	服务报价
	50
	以参选人所报的“次低价”为满分且为基准价，若次低价同时为最高价或次高价，则以最低价为基准价且为满分，按下列公式计算：

Fn=50-50×│Sn-Sj│/Sj

其中：Fn— 第n参选人的商务得分

Sn— 第n 参选人的报价

Sj—参选人所报的次低价

当报价的数字与中文大写不一致时，以价低者为准。
	50
	
	
	
	
	

	
	总 得 分
	
	
	
	
	
	


评委签名： 
监督签名：                                        日期：        年    月    日

第七节 参选文件格式
深铁前海时代项目7-2号地块土方清表工程

参选文件
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

一、资格审查文件

1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）

2、 参选人资质证书复印件（加盖公章）

3、 拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

4、 拟派安全员的安全生产考核合格证复印件（加盖公章）

5、 投标保函复印件（加盖公章）

二、承诺函等原件

1、 承诺函原件

2、 法定代表人资格证明书原件
3、 法定代表人授权委托书原件（若有）

三、技术标书
1、 项目团队架构及项目管理人员配备情况表（加盖公章）

2、 项目管理人员资格证书复印件（加盖公章）

3、 项目负责人工作年限及业绩证明（加盖公章）

4、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

5、 公司业绩

6、 技术方案
四、商务标书
1、 价格清单
一、资格审查文件格式
深铁前海时代项目7-2号地块土方清表工程
参选文件
资格审查文件
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）

2、 参选人资质证书复印件（加盖公章）

3、 拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

4、 拟派安全员的安全生产考核合格证复印件（加盖公章）

5、 投标保函复印件（加盖公章）

1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
2、 参选人资质证书复印件（加盖公章）

3、拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

4、拟派安全员的安全生产考核合格证复印件（加盖公章）

5、投标保函复印件（加盖公章）

二、投标保函格式

投标保函
保函编号：__________
致______________________________(下称受益人)：
鉴于_____________________________(下称被保证人)将于_______年____月____日参加贵方的____________________________________工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：
一、本保证担保的担保金额为______(币种)______元(小写)_____________(大写)       。
二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日)，延长投标有效期无须通知我方。
三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；
3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
六、本保证担保项下的权利不得转让。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人(盖章)：___________________________________________________
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：_______________________
单位地址：________________________________________________________
邮政编码：___________电话：_________________传真：________________
日期：__________年______月______日
(本保函失效后，请将原件退回我方注销)
注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。

二、承诺函格式

承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“  深铁前海时代项目7-2号地块土方清表工程        ”比选文件，我方愿以投标总报价                元(小写￥          )为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成  深铁前海时代项目7-2号地块土方清表工程  比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
4、如果我方中选，我方保证在 中标后5日内 为本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。

5、我方保证在    日内（或   年   月   日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。
　　6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为。
7、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
8、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其授权代表签名(或盖章)：                       
参选单位盖公章：                                                
参选日期：                                                    
【注： 请注意承诺函价格与价格清单一致，不一致时参选人的参选文件将不被比选人受理。】

2、法定代表人资格证明书原件
法定代表人资格证明书
单位名称：                                                      

地    址：                                                      

姓名：             性别：     年龄：       职务：               

系                                               的法定代表人。
特此证明。
参选单位(盖章)：        [参选单位名称]                

日         期：           年        月        日
4、法人代表授权委托书原件（若有）
法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我            (姓名)系                           
                          (参选单位名称)的法定代表人，现授权委托               (姓名)为本公司参加  深铁前海时代项目7-2号地块土方清表工程  项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。
代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
参选单位(盖章)：                                                
法定代表人(签字或盖章)：                                        
授权委托日期：             年       月       日
备注：（报价文件若非法定代表人签字的，必须提供）

三、技术标书格式
深铁前海时代项目7-2号地块土方清表工程

参选文件
技术标书
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

1、 项目团队架构及项目管理人员配备情况表（加盖公章）

2、 项目管理人员资格证书复印件（加盖公章）

3、 项目负责人工作年限及业绩证明（加盖公章）

4、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

5、 公司业绩

6、 技术方案

1、项目团队架构及项目管理人员配备情况表（加盖公章）
项目管理人员配备情况表
	编号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业特长
	本项目分工
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、 项目管理人员资格证书复印件（加盖公章）

3、 项目负责人工作年限及业绩证明(加盖公章)

	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模(造价)
	在拆或已拆完
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

主要工作人员简历表
编号：
	姓名
	
	性别
	

	文化程度
	
	从事相关
工作年限
	
	出生年月
	

	本项目
职位
	
	毕业院校
专业及时间
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	政治面貌
	

	工作单位
	
	聘任时间
	

	联系电话
	
	
	

	代表性业绩
	项目名称
	业主名称
	承担工作
	工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5、公司业绩

公司近3年（2017年11月12日起）类似工程项目业绩一览表(提供相关证明材料扫描复印件，如合同关键页[包括但不限于名称、委托内容、签订日期、盖章页等）]、实景图等证明文件，并加盖公章)
	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模(面积)
	在拆或已拆完
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6、 技术方案

（包括但不限于：①施工工艺、流程；②阶段性人员投入情况；③安全文明施工保障措施；④应急预案；⑤施工进度计划；⑥拟投入的主要机械设备配备情况等）

四、商务标书格式

深铁前海时代项目7-2号地块土方清表工程

参选文件
商务标书
参选人(公章)：                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
商务标书目录
1、价格清单格式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：按附件工程量清单格式填报。

参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法定代表人或授权代理人：
日  期：     年    月     日
第八节  比选须知补充条款
本项目施工注意事项：

1、承包人按发包人要求将场地内垃圾进行清理并运至场地以外的合法的、被政府允许的弃置地点。不得将建筑、生活垃圾等物品在现场填埋处理；
2、大门安排保安确保24小时不间断巡查值班，非本项目工作人员严禁进入本项目红线范围内，同时大门口安排2个工人进行不定时的打扫冲洗以确保大门周边和行车道路的干净整洁；承包单位在施工期间造成的市政道路污染、市政管网污染责任全部由承包单位负责；若因此造成发包方遭受政府执法部门的处罚或媒体曝光的，发包方所有损失将均由承包单位负责；
3、因本次施工为完成现场清表，未办理施工许可，项目暂无法办理正式排水及排污接驳；上述事宜承包方需自行考虑，相关政府主管部门沟通及协调工作均由承包单位负责；相关沟通协调费用综合考虑，不单独计取；
4、承包人施工所需临水临电自行解决，发包人可提供协调，现场洗车设备及降尘措施等由承包人自行考虑，包括负责对所有场内单位车辆出场的冲洗；

5、承包人必须遵守业主及当地政府之相关部门对施工现场交通、环境保护、城市管理和施工噪音等管理规定，并由承包人负责办理一切有关申请之手续，一切所需费用由承包人承担；所有夜间需进行施工的工作将严格遵守当局政府有关部门管理规定及须经业主认可；

6、承包人应对场内给水、排水、排污、电力、电缆等设施进行保护，未经发包人允许，严禁私自破坏以上设施。如一旦因承包人造成任何破坏，承包人应无条件修复，并承担由此产生的费用；

7、承包人须对可能因施工造成的场外市政设施破坏负全责，所以务必格外小心以及尽可能对场外地下设施予以全面了解。承包人应深刻认识到由此产生的后果将影响十分之大，因此管理上应由专人负责，如果意外发生，波及面失控，应由承包人承担全部法律责任。无论市政燃气、通信、电力、给排水等所有设施，还是场地外设施，如一旦造成任何破坏，承包人不但要全权负责，负责修复，还将承担相关的关联责任，但承包人能证明非己方原因并能够确定责任方的除外；

8、①在施工过程中及施工完成后，承包人应对场地进行疏水排水，现场不得有积水，对裸土及时采用绿网覆盖，满足政府安全文明要求；②为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工、协调及安全等，及其与其他单位配合施工在内的各方面的措施。③为完成本合同内所有承包内容所需要协调城管、建设局、安检站、街道办、派出所、交警、地铁车辆段运营与物业等周边关系，相关沟通协调费用综合考虑，不单独计取，同时承包人不得以此为理由而延误工期。

9、拟投入本项目管理人员要求：
项目经理1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，预算员1人，其余管理人员根据施工范围及进度要求自行配备。

主要管理人员要求：

1、项目经理、技术负责人必须具备5年以上相关工程的从业经验；

2、项目经理必须常驻现场，担任过2个及以上类似项目项目经理职位，必须有足够的知识储备，能够解决现场与技术相关的各项问题；

3、安全员具有建设主管部门或其他部门安全生产考核合格，取得相应的岗位证书，从事不少于2个建设工程项目安全管理工作。
第三章  合同部分
                                 合同编号：            

施工合同

项目名称：*项目                    

工程名称：*项目                    
发包人：深圳市地铁集团有限公司         

承包人：*有限公司    
二0一  年  月

目  录
一、工程概况……………………………………………………………………………………………………………………………3

二、工程承包范围……………………………………………………………………………………………………………………3

三、合同价款……………………………………………………………………………………………………………………………4

四、工期与质量…………………………………………………………………………………………………………………………4

五、发包人与承包人…………………………………………………………………………………………………………………4

六、工程管理人员……………………………………………………………………………………………………………………6

七、产权单位……………………………………………………………………………………………………………………………6

八、工程变更……………………………………………………………………………………………………………………………7

九、竣工验收……………………………………………………………………………………………………………………………7

十、工程计量与工程款支付……………………………………………………………………………………………………7

十一、工程结算………………………………………………………………………………………………………………………8

十二、违约与争议处理……………………………………………………………………………………………………………8

十三、其他约定………………………………………………………………………………………………………………………9

十四、合同份数………………………………………………………………………………………………………………………9

十五、附件………………………………………………………………………………………………………………………………9
施工合同
发包人（全称）：深圳市地铁集团有限公司

承包人（全称）：*公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：  *项目            
工程地点：                   
工程规模及特征：                                            
资金来源： 国有资金                                     

二、工程承包范围

本工程主要包含深圳地铁前海时代7-2地块场地平整、场内乔木处理、原有售楼部遗留结构拆除、生活区板房基础及通道砼破除外运、临时道路路面砼破除外运、垃圾清运等，具体承包内容如下：

1） 作为简单的介绍，本工程包括但不限于：
1、本次清表范围为：基坑支护桩外边以内区域，具体详见《7-2地块清表范围图》；

2、 售楼部地下结构拆除清运：①、售楼部地面建筑约300mm厚，结构底板约200mm厚，②、承台1000~1500mm高，数量约为135个。③、售楼部底板连梁300*600、300*700、400*600、400*700、500*600、500*600等连梁拆除、集水井、吸水槽等。以上详见售楼部结构图，具体工程量及特征尺寸以图纸为准，承包人应自行复核工程量的准确性并承担现场实际与图纸不符风险，此项为包干；
3、 生活区及临时道路砼地面破除清运：原施工单位生活区板房基础及通道砼路面、临时道路砼路面破除外运，以上区域砼面积约3.5万平方，厚度约150~300mm，具体面积及砼厚度以现场实测为准。破除时与清表范围外的砼路面需进行切割，以保证清表范围外的砼面完整；
4、 垃圾清理外运：承包人按发包人要求将场地内垃圾进行清理并运至场地以外的合法的、被政府允许的弃置地点。不得将建筑、生活垃圾等物品在现场填埋处理；
5、 苗木移除：场地内约25棵苗木需移除（胸径20cm以上予以计算，胸径20cm及以内不计，具体数量以现场清点为准），由承包人自行考虑处理方式；
6、 场地平整：承包人对场地进行平整处理，苗木（胸径≤20cm）、杂草、零星垃圾需一并清除外运，包括破除后的砼渣转运至场地内摊铺压实，费用考虑在报价内；

7、 洗车设备及降尘措施：发包人负责协调施工用水，承包人到发包人指定地点接通施工用水，现场洗车设备及降尘措施等由承包人自行考虑，包括负责对所有场内单位车辆出场的冲洗，费用在措施费中综合考虑；

8、 施工许可及排水、排污许可：因本次施工为完成现场清表，未办理施工许可，项目暂无法办理正式排水及排污接驳；上述事宜承包方需自行考虑，相关政府主管部门沟通及协调工作均由承包单位负责；相关沟通协调费用综合考虑，不单独计取；

9、 项目安保及现场清理：大门安排保安确保24小时不间断巡查值班，非本项目工作人员严禁进入本项目红线范围内，同时大门口安排2个工人进行不定时的打扫冲洗以确保大门周边和行车道路的干净整洁；承包单位在施工期间造成的市政道路污染、市政管网污染责任全部由承包单位负责；若因此造成发包方遭受政府执法部门的处罚或媒体曝光的，发包方所有损失将均由承包单位负责；费用在措施费中综合考虑；
1. 施工降噪：承包人必须遵守业主及当地政府之相关部门对施工现场交通、环境保护、城市管理和施工噪音等管理规定，并由承包人负责办理一切有关申请之手续，一切所需费用由承包人承担；所有夜间需进行施工的工作将严格遵守当局政府有关部门管理规定及须经业主认可；费用在措施费中综合考虑；
1. 场内给水、排水、排污、电力设施的保护：承包人应对场内给水、排水、排污、电力、电缆等设施进行保护，未经发包人允许，严禁私自破坏以上设施。如一旦因承包人造成任何破坏，承包人应无条件修复，并承担由此产生的费用；费用在措施费中综合考虑；
1. 场外临近公共设施、房屋、道路、市政设施的保护和修复：承包人须对可能因施工造成的场外市政设施破坏负全责，所以务必格外小心以及尽可能对场外地下设施予以全面了解。承包人应深刻认识到由此产生的后果将影响十分之大，因此管理上应由专人负责，如果意外发生，波及面失控，应由承包人承担全部法律责任。无论市政燃气、通信、电力、给排水等所有设施，还是场地外设施，如一旦造成任何破坏，承包人不但要全权负责，负责修复，还将承担相关的关联责任，但承包人能证明非己方原因并能够确定责任方的除外；费用在措施费中综合考虑；
1. 临水临电：承包人施工所需临水临电自行解决，发包人可提供协调；费用在措施费中综合考虑；
1. 场地接收及移交：承包人需自行踏勘现场，中标后无条件接收现状场地, 需与发包方、代建方、监理方共同对原地面标高、砼厚度等（不含售楼处部分）进行现场实测；承包单位按发包人要求进行施工，完成后与发包方办理场地移交；发包人有权调整最终破除范围，承包人不得拒绝、也不得提出异议；
1. 其他：a、在施工过程中及施工完成后，承包人应对场地进行疏水排水，现场不得有积水，对裸土及时采用绿网覆盖，满足政府安全文明要求，以及为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工、协调及安全等，及其与其他单位配合施工在内的各方面的措施。上述费用在措施费中综合考虑；b、为完成本合同内所有承包内容所需要协调城管、建设局、安检站、街道办、派出所、交警、地铁车辆段运营与物业等周边关系，相关沟通协调费用综合考虑，不单独计取，同时中标单位不得以此为理由而延误工期。
2） 界面划分情况
1、 售楼处范围内所有钢结构、楼板、屋面板、砖砌体、混凝土结构、回填物、树木、土方等由其他承包人拆除清理至车库地面标高；

2、 生活区板房及现场堆放材料的搬迁由其他承包人负责，以硬化面为界。
3） 本文中所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应保证去施工现场实地考察并结合参阅招标文件中的其他部分，包括但不限于承包合同协议条款、合同条件、工程量清单、图纸等去完全了解工程的实际范围与内容。
三、合同价款和履约保函

采用□固定总价合同(固定单价合同，合同价款人民币(大写)：   (小写： 元)

其中：不含税价     元，增值税金额    元（最终以税务局实际开票金额为准），暂列金额    元。合同的增值税税率为  %，增值税税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税税率的变化进行调整；
本合同总价由包干部分总价以及暂定工程部分总价组成，其中措施费、售楼部底板及基础拆除工程为包干，措施费包干金额为人民币(大写)           (￥      )，售楼部底板及基础拆除包干金额为人民币(大写)           (￥      )，场地清表部分工程为暂定总价。本合同最终结算价款以经发包人审定或政府政府相关部门审定（审计）结果为准。

履约担保金额为合同价款的百分之十。签订合同15天内，承包人提交履约担保，履约保的有效期应截止到本工程竣工验收合格之日。发包人应在担保有效期后14天内将此担保退还给承包人。承包人提交的履约保函应为发包人可接受的、在中国境内注册的全国性商业银行出具无条件银行保函。

四、工期和质量

㈠合同工期： 65 日历天，具体开工日期在开工前十天由发包人通知承包人，承包人应严格遵守工期。
承包人应严格按合同工期完成施工内容，除发包人原因及不可抗力导致工期延误外，工期不予顺延。因发包人原因及不可抗力导致工期延误，承包人应在上述事件发生后7日内向监理工程师提出工期顺延的申请，监理工程师审核同意后，工期相应顺延。承包人逾期不提出申请或监理工程师不同意工期顺延，视为对工期无影响。

㈡质量要求：工程质量按国家及行业的有关技术规范组织施工、验收，确保工程质量达到合格等级。工程移交后，所发生的因施工质量引起的问题由承包人负责。
五、发包人与承包人

㈠发包人义务与工作：

1、发包人义务：发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项。

2、发包人工作：发包人应按合同约定完成以下工作：

⑴办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件；

⑵派驻现场代表和施工监理，代表发包人履行合同约定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除承包人应承担的任何责任；

⑶审批承包人工程变更、现场签证、计量支付、结算和工程进度款等的申请；

⑷发包人和承包人约定发包人应做的其他工作。

㈡承包人义务与工作：

1、承包人义务：承包人应履行本合同所约定的全部义务。承包人应负责做好合同约定的工作，精心组织施工，按时完成本工程及其在保修期内对工程的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。
2、承包人工作：承包人应按合同约定完成以下工作，除本合同另有约定外，承包人完成本合同约定的工作所需费用均已包含在合同价款中：
⑴服从发包人和监理工程师的安排与协调，严格按发包人审定的施工方案实施；服从发包人整体工期的安排，做好与所有政府、地铁公司各部门之间的沟通，确保按期完工；

⑵必须做好施工期间与现有总包单位和专业分包单位的协调工作，包括为确保红线内施工场地安全，涉及围挡拆除、恢复等，相关费用已包含在投标报价中；
⑶现场需配合营销展示区开放分阶段施工，需按发包人要求的时间节点协调政府相关部门开展相应工作，不限于临时路口开设、精神堡垒布置等，相关费用已包含在投标报价中；
⑷根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定组织施工，办理相关手续；施工过程中因承包人原因出现任何安全、质量事故和不文明施工行为，责任由承包人承担，按深圳地铁现行相关质量、安全及工程考核管理规定执行；
⑸需做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等的踏勘、迁改或保护工作，相关费用已包含在投标报价中；
⑹保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
⑺自行解决施工用水、用电、用地、占道和通讯等问题，负责办理施工所需的各类手续，包括各类押金,负责与政府、地铁车辆段相关运营及物业做好沟通协调，相关费用已包含在投标报价中；
⑻按工期节点完成合同内的工作内容，并负责维保期内的维保工作，维保期结束后，承包人在发包人的组织下办理移交手续，相关费用已包含在投标报价中；（维保期约定为两年：自竣工验收之日起）

⑼双方在本合同履行过程中，若产生争议、纠纷（包括但不限于对本合同条款的理解、费用款项的支付等存在争议），争议、纠纷的解决不得影响工程的进度，承包人不得以此为由采取消极怠工、擅自停工等行为，否则承包人应向发包人支付人民币3000元/天的违约金，因承包人原因导致发包人办公室等处被围攻、静坐等情形发生，情节轻微，未造成影响，每发生一次承包人向发包人支付人民币5000元的违约金；若情节较重（发包人工作受到影响等承包人未及时主动劝阻并将问题及时解决的），每发生一次承包人向发包人支付人民币10000元的违约金，发包人保留进一步追究法律责任的权利。
⑽发包人和承包人约定承包人应做的其他工作。
六、工程管理人员

㈠发包人代表：姓名：       ；联系电话：      

通讯地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦；邮编：518026       

㈡项目经理：姓名：               ；联系电话：            

通讯地址：                               ；邮编：            

㈢监理工程师：姓名：         ；联系电话：   

通讯地址：                               ；邮编：          
七、工程变更

承包人不得随意对施工图纸会审通过的设计进行变更，若确有需要，须按发包人所颁发的工程变更管理办法执行，未经发包人批准的工程变更承包人不得实施，否则不予计量支付。

因承包人原因导致的工程变更而发生的费用，由承包人自行承担，工期不予顺延。

八、竣工验收

㈠竣工验收：工程具备竣工验收条件，由承包人联系发包人或相关产权单位组织工程竣工验收。竣工验收合格，承包人按照发包人或相关产权单位的要求办理工程移交手续；竣工验收不合格，承包人应负责无条件整改，直至验收合格。由此产生的费用由承包人自行承担，工期不予顺延。如因承包人的工程质量问题影响发包人整体工程的进度，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失。

㈡资料移交：各工点阶段性完工后，承包人应向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。工程全部完成，具备竣工验收条件，承包人按国家及深圳市工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工验收资料及竣工验收报告（共计8套）；

九、工程计量与工程款支付

㈠计量原则：

承包人以按完成合同范围内工程、竣工验收、办理工程移交手续等工作所产生的任何费用进行包干，除发包人原因及不可抗力外，合同总价不予调整。

㈡工程款支付方式：
1、按月办理验工计价与支付：按月验工计价的80%进行支付； 

2、工程竣工验收合格且按发包人要求按时退场后支付至月验工计价累计金额的 85%，且不超过合同价（不含暂列金额）的85%；

3、办理完最终的竣工结算，承包人提供全部结算金额的合法增值税专用发票后，支付至结算价款的 97%。

4、质量保证金的支付：质量保证金为结算价款的3%，承包人按发包人要求履行了合同约定保修义务且工程竣工验收合格满二年后支付结算价款3%（不计利息）的工程质量保证金但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

5、变更的支付：工程变更的价款与工程进度款同期支付。
每次支付由承包人发起付款申请,承包人提交全额合法的增值税专用发票，经发包人审批完成后21个工作日内支付。第一次付款前承包人必须提交履约保函方可支付。
十、工程结算

工程竣工验收合格且发包人接收后21天内，承包人按合同编制工程结算资料，以经发包人审定或政府相关部门审定（审计）结果为本工程最终结算价款。
十一、违约与争议解决

㈠违约：因承包人原因在施工过程中发生等级质量安全事故、工期延误、承包人未按合同约定完成工作义务等均视为承包人违约，承包人除按下列方式承担违约责任外，发包人保留更换承包人的权利。

1、发生等级质量安全事故，承包人每次向发包人支付违约金人民币   万元，并赔偿因此给发包人造成的损失；
2、承包人不能按合同约定的工期完成工程，每延误一日承包人向发包人支付违约金 10000   元，延误超过10天后发包人有权解除合同。
㈡争议处理：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，发、承包双方可自行和解，和解不成的，向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

㈠由于不可抗拒的自然原因（如台风、地震、火灾等）对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。

㈡因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

㈢在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。

十三、合同份数

本合同正本2份，双方各执1份。副本12份，发包人执8份，承包人执4份，均具同等效力，自双方签字或盖章之日起生效。

十四、附件

1、投标报价；

2、施工方案；

	发包人(公章)：
	深圳市地铁集团有限公司
	法定代表人或授权代表：

	住    所：
	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦
	

	电    话：
	0755-23992600
	传    真：

	开户银行：
	招商银行深圳分行益田支行
	开户全名：深圳市地铁集团有限公司

	账         号：
	755904924410506
	邮政编码：

	项目主管部门经办人及电话：
	0755-2399YYY
	项目主管部门审核人： 

	合约部门经办人及电话:
	0755-23882572
	合约部门审核人：

	承包人(公章)：
	
	法定代表人或授权代表：

	住    所：
	
	

	电    话：
	
	传    真：

	开户银行：
	
	开户全名：

	账    号：
	
	邮政编码：

	承包商经办人：
	XXX
	承包商经办人电话：

	合同签署地点：
	深   圳
	

	时      间：
	2020年   月    日
	


7
1

